## Slide 1: Retrospetiva Sprint C
Pedro Mesquita – 1211171
João Castro – 1210816
Pedro Mendes - 1210913

## Slide 2
O QUE FOI BOM?
O QUE FOI MAU?
IDEIAS?
AÇÕES?
Resultado
obtido
Comunicação
Organização
Imprevistos
(Período festivo, saúde)
Sessões de retrospetiva
Estabelecer KPI’s
Estabelecer
objetivos
claros
Sessões de progresso e feedback

## Slide 3: Burndown Chart
Observações:
- Severas melhorias comparado ao Sprint B, melhor organização e trabalho.
- Natal e Ano Novo atrasaram o ritmo de trabalho.
- Mesmo com as interrupções e imprevistos, bom ritmo de trabalho.

## Slide 4
START
STOP
CONTINUE
O QUE DEVERIAMOS COMEÇAR A FAZER?
O QUE DEVERIAMOS PARAR DE FAZER?
O QUE DEVERIAMOS CONTINUAR A FAZER?
Organizar melhor o nosso tempo
Mais reuniões de progresso
Não perder vista de nenhum dos aspetos do trabalho
Trabalho apressado
Estar menos prontos para os imprevistos
Comunicar uns com os outros
Cooperar e pedir ajuda
Motivação para melhorar sempre
Depender de algum elemento em específico